# MCAH Đặc tả yêu cầu sản phẩm và triển khai MVP

Maritime Crewing Agency Harness

Phiên bản 1.0 • Tài liệu nền tảng để Product, Engineering và chuyên gia nghiệp vụ thống nhất phạm vi triển khai

MCAH được định hướng là nền tảng dữ liệu và quy trình cho doanh nghiệp cung ứng thuyền viên. Sản phẩm chuyển tài liệu rời rạc thành hồ sơ chuẩn hóa có nguồn gốc, hỗ trợ kiểm tra theo yêu cầu cụ thể và tạo bộ hồ sơ gửi chủ tàu. MVP cần chứng minh một vòng công việc hoàn chỉnh có thể dùng trong vận hành; các năng lực compliance và điều động toàn diện được mở rộng theo cổng nghiệm thu.

Tài liệu này là đặc tả đề xuất để triển khai, chưa phải xác nhận rằng sản phẩm đã tồn tại hoặc đã đáp ứng quy định tại mọi quốc gia. Các ngưỡng vận hành, quy mô pilot và chỉ tiêu chất lượng dưới đây là mục tiêu thiết kế cần được chủ sản phẩm phê duyệt. Căn cứ nghiệp vụ lấy từ cuộc trao đổi “Đánh giá ý tưởng MCAH” và yêu cầu tiếp nối của nhà sáng lập; các tham chiếu ngành chính thức được dẫn tại phần liên quan.

# 1 Mục tiêu sản phẩm và nguyên tắc bất biến

Mục tiêu chiến lược là hình thành hồ sơ thuyền viên có thể tái sử dụng, bộ mapping biểu mẫu chủ tàu và tập quy tắc được quản trị theo phiên bản. Lợi thế quan hệ trong ngành giúp tiếp cận quy trình thực, tài liệu được phép sử dụng và đối tác pilot; lợi thế này chỉ trở thành tài sản sản phẩm khi được chuyển thành cấu hình, dữ liệu chất lượng và quy trình triển khai lặp lại.

- AI extracts: AI đề xuất dữ liệu từ tài liệu, không tự biến đầu ra thành dữ kiện đã xác minh.

- Rules decide: quy tắc xác định kết quả kiểm tra trong phạm vi đã cấu hình; không tuyên bố tư cách pháp lý tổng thể của một người.

- External sources verify: nguồn phù hợp xác minh từng thuộc tính; nguồn và thời điểm kiểm tra phải truy xuất được.

- Human approves exceptions: người có thẩm quyền phê duyệt ngoại lệ được phép, chịu trách nhiệm phát hành hồ sơ và quyết định vận hành. Không được dùng ngoại lệ nội bộ để hợp pháp hóa điều kiện bắt buộc chưa đáp ứng.

Hồ sơ chuẩn là dữ liệu đã được quản trị, không có nghĩa mọi trường đều đúng tuyệt đối. Mỗi trường quan trọng phải thể hiện tình trạng review, verification và bằng chứng riêng. Confidence, mức đầy đủ dữ liệu, mức sẵn sàng và tính xác thực là các khái niệm độc lập.

# 2 Phạm vi MVP và ngoài phạm vi

MVP thương mại thử nghiệm bao gồm Phase 1 và phần cốt lõi Phase 2: tiếp nhận tài liệu, trích xuất, duyệt, hồ sơ canonical, kiểm tra tàu, kiểm tra dữ liệu sea service và xuất hai mẫu chủ tàu được chọn cùng đối tác pilot. Phase 1 riêng lẻ là mốc nội bộ, chưa phải toàn bộ MVP.

| Trong MVP bắt buộc | Sau MVP hoặc không thực hiện |
| --- | --- |
| Hồ sơ cá nhân cơ bản và sea service; PDF JPEG PNG; nhập Excel theo mẫu chuẩn | OCR mọi loại giấy tờ, hỗ trợ mọi ngôn ngữ hoặc mọi biểu mẫu |
| Human review cho trường trọng yếu; bằng chứng đến trang và vùng ảnh nếu có | Tự duyệt toàn bộ chỉ vì confidence cao |
| Kiểm tra định dạng IMO và đối chiếu registry hoặc chứng cứ do người kiểm tra cung cấp | Cam kết API GISIS hoặc nguồn thương mại khi chưa có quyền truy cập |
| Hai template XLSX có mapping cố định theo phiên bản; export policy | Tự tìm và điền mọi file Excel bất kỳ |
| Rule engine tối thiểu cho chất lượng dữ liệu và yêu cầu hồ sơ chủ tàu | Bộ quy tắc STCW MLC flag state bao phủ toàn cầu |
| Assignment draft để gắn crew rank vessel owner và ngày dự kiến; đánh giá mức sẵn sàng hồ sơ | Phê duyệt deployment thực tế, visa eligibility tự động, đặt vé, payroll |
| Phân quyền theo tenant, audit, backup, dashboard công việc | Marketplace chia sẻ crew, chấm điểm tuyển dụng tự động, tự gửi email ra ngoài |

Chứng chỉ, medical, visa và hành trình có schema đích trong SRS để tránh khóa kiến trúc. MVP không cần tạo bảng rỗng hoặc giao diện giả cho mọi entity tương lai; triển khai qua migration ở phase tương ứng. Màn hình MVP chỉ được ghi “Sẵn sàng hồ sơ trong phạm vi MVP”, không ghi “Đủ điều kiện lên tàu”.

# 3 Người dùng và quyền hạn

| Vai trò | Quyền chính và ranh giới |
| --- | --- |
| Tenant Admin | Quản lý thành viên, cấu hình tenant, retention và tích hợp; không mặc nhiên là người duyệt nghiệp vụ |
| Crewing Officer | Tạo crew, upload, sửa đề xuất, tạo assignment draft và bản nháp export trong tenant |
| Reviewer | Xem tài liệu, chấp nhận hoặc từ chối trường dữ liệu; giải quyết xung đột và yêu cầu xác minh |
| Compliance Approver | Duyệt rule pack, ngoại lệ được phép và readiness ở phase tương ứng; không tự duyệt đề nghị ngoại lệ của mình |
| Template Manager | Tạo và thử mapping; một Reviewer được chỉ định phê duyệt trước khi mapping active |
| Auditor hoặc Viewer | Đọc dữ liệu theo phạm vi được cấp; không sửa và không tải tài liệu nhạy cảm nếu chưa được cấp quyền riêng |

Mỗi tài khoản có thể được cấp nhiều vai trò trong pilot nhưng maker và approver của cùng ngoại lệ phải là hai người khác nhau. Quyền phát hành export, xem thông tin liên lạc, xem medical và tải bản gốc tách khỏi quyền đọc hồ sơ. Sales không có quyền mặc định truy cập hồ sơ crew thực.

# 4 Quy trình nghiệp vụ và trạng thái

Luồng chuẩn: Upload → kiểm tra an toàn → phân loại tài liệu → extraction → normalization → review và vessel verification → cập nhật profile revision → chạy rules → preview export → duyệt phát hành → tải file. Bản gốc bất biến; ảnh xử lý, dữ liệu đề xuất và dữ liệu đã duyệt được lưu thành các lớp riêng.

## 4 1 Trạng thái tài liệu và công việc

Document: RECEIVED → QUARANTINED → ACCEPTED → PROCESSING → REVIEW_REQUIRED → COMPLETED. Tệp nguy hiểm chuyển REJECTED; lỗi hạ tầng chuyển FAILED có mã lỗi và khả năng retry. COMPLETED chỉ nghĩa pipeline xử lý xong, không nghĩa toàn bộ dữ kiện đã được xác thực.

Job: QUEUED → RUNNING → SUCCEEDED hoặc FAILED hoặc CANCELLED. Retry tạo attempt mới trong cùng job; worker trùng lặp không được ghi thêm cùng một đề xuất. Khóa idempotency gồm tenant, document hash, pipeline version và extraction configuration.

## 4 2 Trạng thái trường và hồ sơ

Proposal: PROPOSED → ACCEPTED hoặc REJECTED hoặc SUPERSEDED. Human review: UNREVIEWED, APPROVED, CORRECTED, REJECTED. Verification: NOT_CHECKED, PENDING, VERIFIED, CONFLICT, NOT_FOUND, UNAVAILABLE, STALE. Không gộp APPROVED và VERIFIED thành một cờ.

CrewProfile: DRAFT → REVIEW_REQUIRED → REVIEWED; revision tăng sau mỗi lần công bố thay đổi. Thay đổi dữ liệu đã dùng trong evaluation hoặc export làm các kết quả phụ thuộc trở thành STALE. Những kết quả cũ và file cũ giữ nguyên để audit; muốn phát hành lại phải tạo revision và export mới.

## 4 3 Xung đột và ngoại lệ

Khi sổ và registry khác nhau, hệ thống giữ cả hai giá trị cùng nguồn, tạo ReviewTask và không tự ghi đè. Reviewer chọn giá trị canonical, ghi lý do; khi không đủ căn cứ phải giữ UNKNOWN. Sửa dữ liệu sai khác với xin ngoại lệ chính sách: sửa phải có bằng chứng, ngoại lệ phải có phạm vi và thời hạn.

ExceptionRequest: REQUESTED → APPROVED hoặc REJECTED → EXPIRED hoặc REVOKED. Ngoại lệ gắn assignment, rule version, profile revision, người đề nghị, người duyệt, lý do, evidence và hết hạn. Dữ liệu đầu vào thay đổi thì ngoại lệ phải được đánh giá lại. Raw rule result không đổi thành PASS khi có ngoại lệ; disposition được lưu riêng.

# 5 Mô hình dữ liệu canonical

Mọi entity do khách hàng sở hữu có UUID id, tenant_id, created_at, updated_at, created_by và version. Ngày nghiệp vụ dùng DATE ISO 8601; timestamp dùng UTC và hiển thị theo timezone tenant. Không dùng email, passport hoặc số sổ làm khóa chính. Giá trị thiếu là null kèm missing_reason, không phải chuỗi rỗng hoặc 0.

## 5 1 Entity bắt buộc của MVP

| Entity | Trường chính và quan hệ |
| --- | --- |
| Crew | crew_code duy nhất trong tenant, full_name, name_as_document, nationality_codes, date_of_birth, contact_policy; có nhiều SourceDocument và SeaService |
| CrewProfileRevision | crew_id, revision_no, schema_version, immutable snapshot hoặc reference tới các record version; reviewed_by và reviewed_at |
| SourceDocument | crew_id có thể null khi intake, document_type, sha256, mime_type, object_key, page_count, upload_actor, retention_class, processing_status |
| DocumentPage | document_id, page_no, original_dimensions, derivative_key, rotation và coordinate_transform |
| ExtractionRun | document_id, provider, model_id, prompt_version, schema_version, pipeline_version, attempt, cost, status |
| FieldProposal | run_id, entity_type, record_candidate_id, field_path, raw_value, normalized_value, confidence nullable, review_status; tham chiếu nhiều Evidence |
| Evidence | document_id, page_no, bbox nullable, coordinate_space, source_excerpt, method; hoặc external verification artifact |
| SeaService | crew_id, vessel_id nullable, vessel_name_as_document, rank_code, raw_rank, sign_on, sign_off nullable, date_precision, service_status, review_state |
| Vessel và VesselFact | imo nullable, aliases; fact_type, value, unit, source, effective_from và effective_to nullable; phân biệt giá trị hiện tại với giá trị lịch sử |
| Verification | subject_type, subject_id, field_paths, provider, method, retrieved_at, valid_until, status, source_reference, snapshot_hash, verifier |
| ReviewTask và ReviewDecision | object_ref, priority, reason_code, assignee; decision, old_value, new_value, evidence_ids, actor, timestamp |
| Owner và OwnerRequirementSet | owner_id, vessel/rank scope, version, effective interval, mandatory_fields, experience_policy, approved_by |
| ExportTemplate và TemplateMapping | owner_id, version, template_hash, mapping_hash, status, file_key, mapping_config, fixture_results |
| ExportPolicy và ExportArtifact | policy_version, fields allow hide replace; artifact có profile_revision, evaluation_id, template_version, approver và content_hash |
| PolicyRule và RulePack | rule_id, version, namespace, applicability, operator và params, missing_behavior, severity, authority, effective interval, approvals |
| AssignmentDraft và Evaluation | crew_id, owner_id, vessel_id, rank, planned_join_date, planned_end_date nullable; evaluation lưu input_snapshot, rule_pack_versions, scope, results |
| AuditEvent | tenant_id, actor hoặc service_principal, action, target, before_after_diff, reason, correlation_id, timestamp; chỉ ghi thêm |

Quan hệ chính: Crew 1–N SeaService; SeaService N–1 Vessel khi đã đối chiếu; Crew 1–N SourceDocument; SourceDocument 1–N ExtractionRun; FieldProposal N–N Evidence; Assignment N–1 Crew/Vessel/Owner; Evaluation N–1 Assignment; ExportArtifact tham chiếu đúng một profile revision và một template version. Foreign key phải kiểm tra cả tenant để ngăn liên kết chéo khách hàng.

## 5 2 Entity mở rộng theo phase

Certificate gồm type_code, issuing_authority, certificate_number, issue_date, expiry_date nullable, no_expiry_confirmed, limitations, endorsement_for, verification_ref. Không đồng nhất chứng chỉ gốc, endorsement công nhận và bằng chứng training. MedicalFitness lưu kết luận, hạn hiệu lực và hạn chế cần thiết; tài liệu chẩn đoán có quyền truy cập riêng. Passport lưu nationality, issuer, document_number được mã hóa, expiry_date. Visa lưu type, issuing_country, validity, entries và limitations; không suy eligibility từ ngày hết hạn đơn lẻ.

Assignment mở rộng với join_port, sign_off_port, contract interval, flag, owner requirement set, itinerary_version và approver. Itinerary có nhiều TravelLeg gồm country, airport/port, arrival, departure, timezone, transit/entry/embark/disembark và mục đích. ReadinessDecision gắn evaluation snapshot, người phê duyệt, decision_scope và expiry.

## 5 3 Quy tắc dữ liệu và định danh

Rank, vessel type, country và certificate type dùng danh mục versioned; giữ raw label và alias. Không tự chuyển DWT sang GT/GRT hoặc ngược lại. DWT là tải trọng; GT và GRT phải phân biệt trong schema và mapping. IMO thiếu không ngăn tạo sea service; trạng thái vessel chưa xác minh phải đi theo bản ghi.

Duplicate detection dùng tên, ngày sinh và định danh tài liệu làm gợi ý trong tenant. Không tự merge chỉ vì trùng tên. Merge do Reviewer thực hiện, giữ redirect, lineage và khả năng kiểm tra lịch sử; không xóa nguồn. Passport đổi không tạo crew mới nếu được xác nhận cùng người. Trong MVP không hợp nhất danh tính crew giữa các tenant.

## 5 4 Hợp đồng dữ liệu trích xuất mẫu

Đây là JSON minh họa hợp đồng, dùng ID rút gọn để dễ đọc; API thật dùng UUID hợp lệ. Ngày trong dữ liệu thử là dữ liệu tổng hợp. Không lưu sea_time_months như sự thật gốc.

{

"schema_version": "1.0",

"document_id": "doc-demo",

"record_candidate_id": "service-1",

"field_path": "sea_service.sign_off",

"raw_value": "khong doc ro",

"normalized_value": null,

"value_type": "date",

"missing_reason": "ILLEGIBLE",

"confidence": null,

"review_status": "UNREVIEWED",

"evidence": [{"page_no": 2, "bbox": [0.12, 0.40, 0.34, 0.47],

"coordinate_space": "original_normalized"}]

}

Confidence là tín hiệu của pipeline, không phải xác suất đúng được đảm bảo. Nếu provider không trả confidence có ý nghĩa thì để null. Hệ thống có thể tính quality flags từ schema, độ rõ ảnh và consistency nhưng phải ghi phương pháp; không bịa confidence. Bbox do pipeline định vị được phải quy đổi về bản gốc; nếu chỉ xác định được trang thì ghi page evidence và không vẽ khung chính xác giả.

# 6 Tiếp nhận tài liệu và trích xuất

## 6 1 Yêu cầu tiếp nhận

FR ING 01: cho upload PDF JPEG PNG tối đa 25 MB mỗi tệp, 50 trang mỗi PDF trong cấu hình pilot. PDF khóa mật khẩu, MIME giả, file hỏng và định dạng không hỗ trợ bị từ chối với thông báo cụ thể. Quét malware trước khi dùng parser; giới hạn độ phân giải giải nén, thời gian xử lý và số trang để chống tệp gây cạn tài nguyên.

FR ING 02: lưu bản gốc bất biến vào private object storage; hash dùng chống trùng trong cùng tenant. Upload lại cùng nội dung trả bản ghi hiện có hoặc tạo liên kết nguồn có audit, không tính phí extraction lại trừ khi người dùng yêu cầu chạy pipeline mới. URL tải ngắn hạn và luôn kiểm tra quyền trước khi ký.

FR ING 03: nhập XLSX chỉ qua intake schema được công bố với preview, đối chiếu cột và báo lỗi từng hàng. Không thực thi macro hoặc external links; MVP không nhận XLSM. Khi không chắc file chứa crew nào, dùng intake queue và gán thủ công.

## 6 2 Pipeline xử lý

FR EXT 01: ưu tiên đọc text layer khi đủ chất lượng, chuyển vision khi cần. Tạo derivative qua orientation detection, deskew, contrast và denoise có cấu hình; giữ bản gốc để reviewer so sánh. Không “sửa” ảnh tới mức làm mất dấu hoặc nét chữ.

FR EXT 02: extraction theo schema chặt, cấm suy đoán trường không có trên nguồn; đầu ra sai schema không được ghi canonical. Mỗi bản ghi giữ nguồn tới document/page. Tên tàu được trích xuất và loại tàu được registry cung cấp phải là hai nguồn dữ liệu khác nhau.

FR EXT 03: tài liệu và text OCR là dữ liệu không đáng tin cậy, không phải chỉ dẫn cho agent. Nội dung như “ignore instructions” không được đổi quyền, gọi tool hoặc đưa dữ liệu ra endpoint lạ. Model chỉ thấy các trang cần thiết của tenant hiện tại; không có quyền gửi email hay ghi trực tiếp database.

FR EXT 04: giới hạn retry tối đa 3 attempts với backoff và jitter cho lỗi transient; không retry tệp hỏng vô hạn. Model timeout tạo lỗi rõ ràng, cho nhập thủ công. Lưu usage và chi phí theo run; budget tenant vượt ngưỡng chuyển chờ xử lý, không mất upload.

FR EXT 05: chuẩn hóa Unicode và rank alias, giữ nguyên raw value. Ngày mơ hồ kiểu DD/MM so với MM/DD phải review; partial date lưu precision và chưa được dùng trong phép tính yêu cầu ngày chính xác. Không điền ngày đầu hoặc cuối tháng một cách ngầm định.

# 7 Human review và công bố hồ sơ

FR REV 01: màn hình chia nguồn tài liệu và form dữ liệu, click trường mở đúng trang/vùng ảnh. Highlight trường thiếu, confidence thấp, xung đột, ngày mơ hồ và IMO chưa đối chiếu. Người dùng có thể phóng to bản gốc và xem raw value.

FR REV 02: MVP bắt buộc người duyệt cho full_name, ngày sinh nếu sử dụng định danh, rank, vessel identity, sign_on và sign_off trước khi xuất bản chính thức. Trường ít rủi ro có thể được đề xuất tự điền nhưng không tự coi là đã xác minh. Confidence threshold chỉ được mở tự chấp nhận sau khi có benchmark riêng theo loại tài liệu và trường. Với contract ONGOING, reviewer duyệt trạng thái đang tiếp diễn và sign_off null thay vì bắt buộc nhập một ngày kết thúc.

FR REV 03: sửa một trường phải ghi actor, before/after, reason và evidence. Cho bulk accept trường ít rủi ro nếu hiển thị rõ phạm vi; không bulk approve ngoại lệ hoặc critical conflicts. Bản nháp có thể lưu dở, không mất tiến độ.

FR REV 04: công bố profile revision là transaction; optimistic concurrency trả 409 khi reviewer sửa bản cũ. Một reviewer không được vô tình ghi đè thay đổi của người khác. Lịch sử so sánh revisions hiển thị thay đổi và nguồn.

# 8 Kiểm tra IMO và thông tin tàu

IMO là định danh quan trọng để nối dữ liệu về tàu; trang IMO mô tả chương trình định danh và dẫn các nguồn tra cứu như GISIS và Equasis. Tên tàu không đủ làm khóa ổn định. Nguồn tham chiếu: IMO Identification Number Scheme.

FR VES 01: adapter kiểm tra cấu trúc và checksum theo scheme version được hỗ trợ trước khi lookup. Kiểm tra checksum chỉ xác nhận định dạng, không chứng minh tàu tồn tại hoặc crew từng phục vụ trên tàu. Không hard-code giả định định dạng vĩnh viễn; giữ scheme_version và fixture theo tài liệu nguồn khi triển khai.

FR VES 02: thứ tự lookup ưu tiên IMO, sau đó tên và thuộc tính chỉ tạo candidate list. Nhiều ứng viên phải review; không chọn tàu đầu tiên. Lưu provider record id, thời điểm, những field thực sự đối chiếu được và reference hoặc snapshot được phép lưu.

FR VES 03: MVP dùng provider interface và adapter manual evidence nếu chưa có API/licence. Không mặc định website công khai cho phép scraping, tải hàng loạt hoặc tái phân phối. Quyền sử dụng, hạn mức, cache TTL và quyền lưu snapshot là điều kiện kích hoạt connector thật.

FR VES 04: vessel type, flag và tonnage có thể thay đổi hoặc có cách phân loại khác nhau. Thông tin hiện tại không tự chứng minh thuộc tính tại thời gian sea service; khi quy tắc cần lịch sử mà nguồn chỉ có hiện tại, trả UNKNOWN hoặc review. Dữ liệu quá TTL là STALE, nguồn lỗi là UNAVAILABLE; cả hai không được đổi thành VERIFIED.

# 9 Sea service và quy tắc thời gian

FR SEA 01: lưu ngày gốc và policy tính toán. Chính sách MVP mặc định dùng closed date interval, sea_time_days = sign_off − sign_on + 1 cho hai ngày chính xác; sign_off trước sign_on là lỗi. Đây là quy ước sản phẩm, không khẳng định cách công nhận sea service của mọi cơ quan.

FR SEA 02: contract chưa kết thúc có sign_off null, status ONGOING; chỉ tính số ngày tạm thời tới as_of_date do caller cung cấp, ghi rõ provisional. Không tự thay null bằng ngày hiện tại rồi lưu như ngày kết thúc thật. Record có ngày mơ hồ không được tính qualifying service tự động.

FR SEA 03: phát hiện overlap theo interval của hai contract. Giao nhau cùng một ngày tạo REVIEW_REQUIRED theo mặc định vì cần xác nhận handover; không tự trừ ngày, không tự kết luận gian lận hoặc vi phạm MLC. Khi tổng hợp kinh nghiệm, dùng union các ngày đủ điều kiện để tránh đếm hai lần.

FR SEA 04: owner policy chỉ rõ rank match exact hoặc nhóm được chấp nhận, vessel type taxonomy, thời kỳ tính, yêu cầu recency và quy tắc ngày/tháng. Tháng là giá trị dẫn xuất theo policy, ví dụ days/30 chỉ khi owner chấp thuận; lưu formula_version và làm tròn ở lớp trình bày. Không cộng các tháng đã làm tròn.

Ví dụ nghiệm thu: dịch vụ D0 tới D0 có 1 ngày theo policy mặc định; D0 tới D0+9 có 10 ngày; hai khoảng D0..D0+9 và D0+5..D0+14 có tổng union 15 ngày. Với cùng-day overlap chưa giải quyết, tổng ngày có thể tính để tham khảo nhưng điều kiện qualifying vẫn UNKNOWN.

# 10 Owner template mapping và export policy

FR EXP 01: template onboarding nhận XLSX do khách hàng được phép sử dụng; lưu hash, owner, version và trạng thái DRAFT → TESTED → APPROVED → ACTIVE → RETIRED. Hai template pilot là đầu vào cần thu thập; tên chủ tàu trong trao đổi trước chỉ là ví dụ, không phải quan hệ đối tác được xác nhận.

FR EXP 02: mapping dùng tọa độ và named ranges nếu có, schema rõ ràng cho scalar, repeated rows, date/number format, enum translation và overflow. AI có thể đề xuất mapping offline nhưng mapping active phải được con người kiểm tra và có fixture. Template thay đổi hash thì không tái sử dụng mapping cũ tự động.

owner_code: PILOT_OWNER_A

template_version: "1"

sheet: CV

fields:

crew.full_name: {cell: B4, type: string}

crew.nationality: {cell: F4, type: country_label}

sea_service:

start_row: 24

capacity: 10

sort: sign_on_desc

columns: {vessel_name: B, rank: C, sign_on: D, sign_off: E}

overflow: block_for_template_revision

export_policy_version: "1"

FR EXP 03: XLSX output phải giữ merged cells, formulas được phép, widths, print areas và formats qua fixture. MVP ưu tiên vùng cố định; vượt capacity trả TEMPLATE_CAPACITY_EXCEEDED, không cắt bớt sea service. Nếu cần continuation sheet phải được định nghĩa, duyệt và kiểm thử riêng trong mapping.

FR EXP 04: export policy theo owner và mục đích gồm allow, hide hoặc replace bằng contact agency đã cấu hình. Không xóa số điện thoại/email khỏi canonical profile. Áp dụng allowlist cho cả file, hidden sheets, comments, hyperlinks và metadata; không dùng blacklisting vài ô là đủ. Giá trị bắt đầu bằng =, +, -, @ được ghi an toàn như text khi là dữ liệu người dùng; không phát sinh formula injection.

FR EXP 05: xuất từ immutable profile revision, mapping version và policy version; preview phải là chính artifact sẽ phát hành. Reviewer duyệt artifact hash trước khi phát hành. Thay nội dung sau preview phải duyệt lại. Bản nháp ghi DRAFT rõ ràng; bản chính thức yêu cầu hết blocker và review task trọng yếu. File export không tự gửi cho owner.

FR EXP 06: lưu artifact hash, người tạo/duyệt, input snapshot, thời điểm và log tải; signed download URL hết hạn sau 15 phút theo mặc định pilot. Tên file dùng crew code và owner code để giảm lộ PII qua tên; cấu hình tên khác phải có quyền phù hợp.

# 11 Deterministic rule engine

Rule engine là hàm thuần trên input snapshot, rule pack và as_of context. Cùng dữ liệu và phiên bản phải cho cùng kết quả; không truy cập giờ hệ thống hoặc registry bên trong phép đánh giá. External lookup chạy trước và đưa verification snapshot vào input. LLM chỉ được giải thích kết quả đã có, không thay outcome, severity hoặc reason code.

## 11 1 Hợp đồng của rule

Mỗi rule có id, version, namespace, title, applicability, effective_from/to, input_fields, operator, parameters, unknown_behavior, severity, authority_type, source_ref, clause_ref nếu có, reviewed_by, reviewed_at và supersedes. Trạng thái DRAFT → REVIEWED → ACTIVE → RETIRED. Rule không có căn cứ pháp lý không được gắn nhãn legal rule; quy tắc owner và agency phải ghi đúng chủ thể.

Operator MVP giới hạn ở required, date_order, interval_overlap, enum_allowed, verification_status và experience_days_at_least. Cấu hình được validate bằng schema, không eval Python hoặc chạy code tùy ý từ YAML. Các namespace dự kiến: data_quality, owner, agency, international, flag_state, port_immigration.

Kết quả mỗi rule: PASS, FAIL, UNKNOWN hoặc NOT_APPLICABLE; severity: INFO, WARNING hoặc BLOCKER; thêm reason_code, observed_value, expected_condition, input_refs, evidence_refs, rule_version và remediation. WARN không thay thế UNKNOWN. Không có rule áp dụng do thiếu nationality hoặc flag phải là UNKNOWN, không phải NOT_APPLICABLE.

## 11 2 Quy tắc tối thiểu và mở rộng

| Rule | Điều kiện và kết quả chính |
| --- | --- |
| DQ REQUIRED CRITICAL | Thiếu hoặc chưa duyệt field bắt buộc → UNKNOWN BLOCKER khi phát hành |
| DQ DATE ORDER | sign_off trước sign_on → FAIL BLOCKER; thiếu ngày → UNKNOWN theo phạm vi |
| DQ OVERLAP | Khoảng sea service giao nhau → FAIL WARNING kèm review bắt buộc nếu ảnh hưởng kinh nghiệm |
| VES EVIDENCE | Điều kiện owner yêu cầu verified nhưng evidence thiếu hoặc stale → UNKNOWN BLOCKER |
| OWNER EXPERIENCE | Union ngày qualifying đạt ngưỡng của owner → PASS; thiếu dữ liệu phân loại → UNKNOWN |
| CERT VALIDITY từ Phase 3 | Kiểm tra hiệu lực tại mốc hoặc toàn khoảng yêu cầu, đúng loại và giới hạn; thiếu dữ liệu → UNKNOWN |
| AGENCY EXPIRY BUFFER từ Phase 3 | Buffer do agency cấu hình tạo WARNING hoặc BLOCKER; không gọi là quy tắc STCW mặc định |
| TRAVEL ELIGIBILITY từ Phase 4 | Chạy pack theo nationality, purpose, route và time; không có coverage → UNKNOWN |

IMO mô tả nghĩa vụ duy trì sổ đăng ký và cơ chế xác minh chứng chỉ/endorsement trong STCW; việc OCR thấy ngày còn hạn không chứng minh authenticity hoặc recognition của flag. Tham chiếu: IMO Certificate Verification. Các điều kiện chứng chỉ cụ thể phải được chuyên gia xác nhận trong rule pack trước khi active.

MLC bao phủ nhiều nhóm điều kiện lao động và tuyển dụng. MVP không tuyên bố kiểm tra toàn bộ MLC; overlap chỉ là kiểm tra chất lượng dữ liệu. Tham chiếu phạm vi: ILO Maritime Labour Convention.

## 11 3 Tổng hợp và ngoại lệ

BLOCKED nếu có FAIL BLOCKER hoặc UNKNOWN trên điều kiện bắt buộc; NEEDS_REVIEW nếu không blocker nhưng còn review task hoặc warning chưa xử lý; READY_WITH_WARNINGS nếu chỉ còn warning được người có thẩm quyền ghi nhận; READY_IN_SCOPE nếu mọi điều kiện bắt buộc trong scope đạt. Mọi kết quả có covered_domains và not_assessed_domains; visa chưa triển khai phải hiện NOT_ASSESSED. Khi ngoại lệ owner/agency hợp lệ được chấp thuận cho rule cho phép override, disposition của rule đó là ACCEPTED_EXCEPTION và không còn là blocker vận hành; kết quả tổng hợp ít nhất là READY_WITH_WARNINGS nếu không còn điều kiện chặn khác. UNKNOWN do thiếu bằng chứng bắt buộc không được miễn bằng ngoại lệ.

Rule quốc tế, flag, port, owner và agency là các lớp ràng buộc cùng áp dụng, không phải thứ bậc để owner ghi đè luật. Xung đột pháp lý cần chuyên gia xử lý; trong khi chờ, giữ UNKNOWN BLOCKER. Không cho override điều kiện pháp lý bắt buộc. Ngoại lệ owner/agency chỉ được chấp nhận khi rule đánh dấu overridable và có bằng chứng thẩm quyền.

# 12 Assignment và deployment readiness

AssignmentDraft MVP định nghĩa bối cảnh tuyển chọn: crew, owner, rank, vessel, planned_join_date và requirement_set. Thiếu bối cảnh thì chỉ chạy data quality, không đưa ra readiness cho assignment. Đánh giá profile chung không thay thế đánh giá từng chuyến.

Phase 3 bổ sung certificates, medical và passport readiness. Phase 4 bổ sung visa và itinerary; Phase 5 quản lý vòng đời DRAFT → UNDER_REVIEW → APPROVED → DEPLOYED → COMPLETED, cùng CANCELLED. Chuyển APPROVED yêu cầu evaluation còn hiệu lực, không blocker, approver có quyền và ngoại lệ hợp lệ. Chuyển DEPLOYED là xác nhận sự kiện thực tế, không phát sinh chỉ vì rule PASS.

Thay crew, rank, vessel, flag, ngày lên/xuống tàu, route, rule pack hoặc evidence hết hiệu lực phải đánh dấu decision STALE và yêu cầu đánh giá lại. Phase 4 có scheduler chạy lại trước các mốc do tenant cấu hình; kết quả mới không xóa decision lịch sử. Dashboard phải nêu điều kiện còn thiếu, người phụ trách và hành động kế tiếp, không chỉ hiển thị điểm số chung.

# 13 Visa và travel eligibility ở phase sau

Module này xử lý hành trình và mục đích, không chỉ hạn visa. Đầu vào tối thiểu gồm nationality, passport, visa type, validity, entries, purpose, itinerary, transit hoặc entry, port/airport, embark/disembark, ngày giờ và lịch sử lưu trú khi rule yêu cầu. Nguồn phải là cơ quan có thẩm quyền hoặc nhà cung cấp đủ phạm vi và quyền sử dụng; mỗi pack có review date và validity policy.

Ví dụ về nhu cầu phân loại: hướng dẫn Hoa Kỳ phân biệt crewmember visa và transit để đến nhận tàu; EU có hướng dẫn visa và transit theo bối cảnh. Không hard-code “tàu ghé Mỹ = mọi crew cần C1/D” hoặc “tàu ghé Schengen = crew chắc chắn cần gia hạn”. Nguồn: US Crewmember Visa và EU Applying for a Schengen visa.

Điều kiện triển khai Phase 4: chọn các tuyến/quốc tịch được hỗ trợ, có chuyên gia chịu trách nhiệm cập nhật, test các trường hợp ngoại lệ, tích hợp itinerary đáng tin cậy và xác nhận trách nhiệm của port agent. Ngoài phạm vi hỗ trợ phải trả UNKNOWN với checklist kiểm tra thủ công. Kết quả hỗ trợ ra quyết định, không bảo đảm cấp visa hay cho phép nhập cảnh.

Khi phát hiện rủi ro, tạo task và có thể sinh email draft từ facts đã duyệt. Người dùng kiểm tra người nhận, nội dung, file đính kèm rồi phê duyệt riêng trước khi gửi. Bước gửi cần idempotency và audit. MVP không tích hợp email outbound.

# 14 Kiến trúc và cấu trúc triển khai

Chọn modular monolith cho MVP: FastAPI API và worker dùng chung application services, PostgreSQL cho dữ liệu giao dịch, S3 compatible private storage cho tài liệu, queue cho tác vụ dài. Frontend web có intake, review, profile, assignment draft, template và export. Đây là lựa chọn triển khai đề xuất; pin phiên bản dependency đã kiểm thử trong lockfile khi khởi tạo, không phụ thuộc vào phiên bản được đoán từ hội thoại.

API và MCP chỉ là adapters. Domain không import framework, SDK model hoặc connector registry. Application services quản lý transaction, authorization và orchestration. Integrations triển khai port interfaces cho VisionProvider, VesselRegistry, Storage và sau này EmailProvider. REST, worker và MCP cùng gọi một use case nên cùng chịu quyền hạn và audit.

app/

main.py

api/                 crew documents review assignments exports

domain/              entities value_objects policies events

application/         ingestion review verification evaluation export

schemas/             request response extraction mapping rule

db/                  models repositories migrations tenant_context

rules/               evaluator operators packs validation

integrations/        vision vessel_registry storage identity

jobs/                workers outbox retry cleanup

mcp/                 server tools auth

audit/               events readers retention

web/                   intake review profiles templates readiness

config/                rank_aliases vessel_types rule_schemas

fixtures/              synthetic_documents templates expected_outputs

tests/                 unit integration contract security e2e

infra/                 containers deployment backup observability

docs/                  decisions API runbooks onboarding

MCP MVP là tùy chọn, không nằm trên đường găng. Khi bật, chỉ expose capability hẹp như get_profile_summary, get_review_queue, evaluate_assignment, create_export_draft; luôn có tenant context và quyền người gọi. Approve exception, release export hoặc send email không được mở như tool không kiểm soát. Dùng SDK được hỗ trợ sau khi xác minh phiên bản; không tự viết JSON-RPC để thay business service.

# 15 Hợp đồng API cho MVP

Prefix /api/v1; xác thực qua OIDC hoặc nhà cung cấp identity đã chọn. tenant được resolve từ membership đã xác thực; không tin tenant_id do request gửi. List dùng cursor pagination, mặc định 25 tối đa 100. Lỗi thống nhất gồm code, message, field_errors, correlation_id; không lộ PII hoặc stack trace.

| Endpoint | Hành vi và kết quả |
| --- | --- |
| POST /crews và GET /crews/{id} | Tạo DRAFT và đọc profile theo quyền; 201 khi tạo, 404 với tài nguyên ngoài phạm vi |
| POST /documents/uploads | Khởi tạo upload private, trả upload id và giới hạn; POST /documents/{id}/complete xác nhận hash và enqueue, 202 |
| GET /jobs/{id} | Trả status, progress, reason_code và retryable; không giữ HTTP chờ OCR |
| GET /documents/{id}/proposals | Field proposals, evidence và review tasks; link ảnh được cấp quyền riêng |
| POST /review-decisions | proposal_id, expected_version, action, corrected_value, evidence_ids, reason; validate rồi ghi audit |
| POST /crews/{id}/publish | expected_revision; trả revision mới hoặc 409 nếu conflict, 422 nếu thiếu review bắt buộc |
| POST /vessels/verify | candidate identifiers và context; 202 job hoặc kết quả cache còn hạn; không tự đánh dấu crew sea service authentic |
| POST /assignments | Tạo assignment draft từ crew owner rank vessel dates requirement version; 201 |
| POST /assignments/{id}/evaluations | input revision và rule pack context; trả Evaluation bất biến, coverage và remediation |
| POST /templates và POST /templates/{id}/validate | Upload template/config riêng, validate schema và fixtures; activate yêu cầu approver |
| POST /exports | profile_revision, assignment_id, template_version, policy_version; 202 và job_id |
| POST /exports/{id}/release | expected_hash và approval_note; 409 nếu stale, 422 nếu blocker; ghi release audit |
| GET /exports/{id}/download | Kiểm tra release hoặc quyền draft và tạo signed URL ngắn hạn |

POST có side effect hỗ trợ Idempotency-Key scope theo tenant, actor và route; cùng key khác request hash trả 409. Key giữ ít nhất 24 giờ trong pilot, các job/artifact còn unique constraints dài hạn. 401 chưa xác thực, 403 thiếu hành động cho tài nguyên được phép biết, 404 không lộ tài nguyên tenant khác, 413 quá giới hạn, 422 validation, 429 quota và 503 dependency unavailable.

Database transaction và outbox bảo đảm chỉ enqueue sau khi lưu thành công. Worker lock job và check artifact đã tồn tại để tránh lặp; failure giữa upload và commit được cleanup theo runbook. Khi external provider timeout, dữ liệu chưa xác minh vẫn được lưu nhưng không được nâng readiness.

# 16 Bảo mật quyền riêng tư và vận hành

NFR SEC 01: tenant isolation bắt buộc ở repository và PostgreSQL row level security nếu dùng schema chia sẻ; app role không có quyền bypass. Kiểm thử cả API, job, cache, search, object storage và export để ngăn rò rỉ chéo tenant. Không dùng dữ liệu tenant khác làm gợi ý trùng người.

NFR SEC 02: TLS khi truyền, mã hóa storage/database khi lưu, secrets qua secret manager, least privilege cho service accounts. Production dùng đăng nhập tổ chức và MFA theo khả năng identity provider. Tài liệu cá nhân/medical không ghi trong application logs, analytics, error traces hoặc prompt debug mặc định.

NFR SEC 03: hợp đồng processor, region lưu trữ, retention và quyền dùng AI phải được chốt trước pilot thật. Không dùng crew data để huấn luyện hoặc chia sẻ giữa khách hàng khi chưa có căn cứ và thỏa thuận riêng. Demo dùng dữ liệu synthetic hoặc dữ liệu đã khử định danh đúng phạm vi.

NFR SEC 04: tenant cấu hình retention theo loại dữ liệu và nghĩa vụ áp dụng; không tự đặt một số năm như luật chung. Delete workflow có requester, approver, legal hold, phạm vi xóa derivative/cache/export và lịch hết hạn backup. Audit tối thiểu hóa PII; thông tin cá nhân có thể được pseudonymize theo chính sách mà vẫn giữ bằng chứng thao tác cần thiết. Restore phải áp dụng lại deletion ledger.

NFR OPS 01: audit append only, quyền ghi tách quyền đọc, định kỳ chuyển bản sao có kiểm tra toàn vẹn sang storage hạn chế sửa. Không gọi audit database là “không thể sửa” nếu chưa có WORM hoặc cơ chế tương đương. Audit lưu service principal, actor thực, correlation và decision versions.

NFR OPS 02: backup PostgreSQL hàng ngày và object versioning theo chính sách pilot; mục tiêu RPO 24 giờ, RTO 8 giờ, diễn tập restore trước onboarding. Production scale cần đánh giá lại mục tiêu và hợp đồng; đây chưa phải SLA đã bán.

NFR OPS 03: monitoring queue age, extraction failure, review backlog, provider latency, export failure, stale evaluations và cost per document. Alert có người phụ trách, mức ưu tiên và runbook; không gửi PII trong thông báo.

# 17 Chất lượng hiệu năng và tiêu chí nghiệm thu

Quy mô thử nghiệm đề xuất: 2–3 đơn vị đối tác thiết kế, tối đa 10 người dùng đồng thời mỗi tenant và tập dữ liệu ban đầu 1.000 crew/tenant. Tải này là giả định để sizing, không phải thông tin hiện có của doanh nghiệp.

Mục tiêu pilot: API đọc thông thường p95 dưới 2 giây với pagination ở tải trên; extraction tài liệu tối đa 10 trang p95 dưới 120 giây khi provider hoạt động bình thường; export tối đa 50 sea-service records p95 dưới 30 giây với template đủ capacity. Đo queue time riêng với processing time, công bố dependency khi báo cáo. Chi phí có quota theo tenant và báo cáo thực tế; chưa đặt giá bán dựa trên giả định token cost.

## 17 1 Bộ dữ liệu và cách đánh giá

Tạo gold set tối thiểu 200 trang từ nhiều mức chất lượng và ít nhất 50 hồ sơ đã được hai reviewer đối chiếu, sau khi có quyền sử dụng. Tách theo crew/document source giữa dev và holdout để tránh rò rỉ. Báo cáo theo loại tài liệu, trường trọng yếu, chữ viết tay và ảnh mờ; trường không đọc được có nhãn riêng.

Độ chính xác extraction đo exact match sau normalization, kèm coverage và tỷ lệ abstain; không gộp tất cả thành một con số OCR. Mục tiêu thử nghiệm cho trường trọng yếu trên tập đọc được: ít nhất 95% exact match trước review; toàn bộ sai/thiếu vẫn phải qua review. Mục tiêu này cần hiệu chỉnh theo gold set, không dùng để quảng cáo “chính xác 95% mọi tài liệu”.

## 17 2 Các bài nghiệm thu bắt buộc

| Mã | Given When Then và điều kiện đạt |
| --- | --- |
| AT 01 Intake | Upload lại cùng file/key → không tạo extraction trả phí hoặc record canonical trùng; PDF lỗi có lý do và không vào model |
| AT 02 Evidence | Mở field đã extraction → đúng trang và bbox nếu có; bbox sau xoay vẫn khớp bản gốc; không có bbox phải hiển thị page only |
| AT 03 Human review | Critical field chưa duyệt → release bị chặn; sửa field → profile revision và audit ghi đúng actor/evidence |
| AT 04 Concurrency | Hai reviewer cập nhật cùng expected_version → người thứ hai nhận 409 và xem bản mới, không mất dữ liệu |
| AT 05 Vessel | IMO đúng cấu trúc nhưng registry lỗi → UNAVAILABLE; nhiều tàu cùng tên → review; không trả VERIFIED giả |
| AT 06 Sea time | Cùng ngày, năm nhuận, ongoing, partial date và union overlap → đúng policy; không đếm trùng hoặc mặc định tháng 30 ngày |
| AT 07 Rules | Cùng snapshot/rule versions/as_of → kết quả giống nhau; required input thiếu → UNKNOWN BLOCKER; source stale → không READY |
| AT 08 Templates | Hai template thật do pilot cung cấp giữ formats/formulas/print areas; vượt capacity và hash đổi đều bị chặn có hướng xử lý |
| AT 09 Privacy | Policy hide contact → không còn PII đó trong ô, hidden sheet, comment, link hay metadata của output; canonical vẫn giữ theo quyền |
| AT 10 Staleness | Profile, mapping hoặc assignment đổi sau preview → release bản cũ bị chặn; artifact lịch sử vẫn truy xuất được |
| AT 11 Isolation | Người tenant A thử API/job/download của B → không thấy nội dung, trạng thái hoặc signed URL; audit ghi vi phạm phù hợp |
| AT 12 Recovery | Worker chết rồi chạy lại → đúng một kết quả; restore DB/storage thành công trong mục tiêu và áp dụng deletion ledger |
| AT 13 Exceptions | Maker tự duyệt hoặc override legal blocker → từ chối; ngoại lệ owner hợp lệ không đổi raw result thành PASS |
| AT 14 Workflow | Officer xử lý từ upload đến export hai mẫu bằng UI; không cần sửa trực tiếp database hoặc gọi model thủ công |

Release gate MVP: AT 01–14 đạt, không còn lỗi nghiêm trọng về sai người/lộ dữ liệu/false readiness, 100% critical fields của export được duyệt, benchmark và chi phí được báo cáo trên holdout. Mục tiêu giá trị là giảm ít nhất 50% median active handling time so với baseline của cùng nhóm hồ sơ sau giai đoạn làm quen, không tăng tỷ lệ sửa lại từ owner. Nếu không đạt, phân tích review UX, source quality và template setup trước khi tăng scope.

# 18 Kế hoạch triển khai cho Claude Code và Codex

Thứ tự bàn giao dưới đây là các lát cắt chạy được, không phải yêu cầu tạo toàn bộ cây thư mục và stub một lần. Mỗi lát cắt cần migration, API schema, UI tối thiểu nếu có, fixtures tổng hợp, tests và README hướng dẫn chạy.

- Sprint A: dựng ứng dụng, database migration, identity/tenant context, private storage và audit; chứng minh một user không đọc được tenant khác. Tạo ADR cho tenancy, retention và object storage.

- Sprint B: upload/quarantine/job pipeline, provider interface và fake provider dùng fixtures; nối một vision provider sau khi schema ổn. Hoàn thành AT 01–02 và retry behavior.

- Sprint C: canonical profile, field evidence, review task, optimistic locking và revisions; hoàn thành AT 03–04. Test reviewer sửa tên/ngày không mất raw evidence.

- Sprint D: vessel adapter manual trước, connector có phép sau; normalization và sea-time service thuần; hoàn thành AT 05–06 với historical/unknown cases.

- Sprint E: rule engine tối thiểu, assignment draft và coverage display; template onboarding, export policy, preview/release; hoàn thành AT 07–10 và 13–14.

- Sprint F: isolation/recovery/load tests, pilot gold set, security review, onboarding và vận hành; hoàn thành AT 11–12 và release gate. Chưa đạt gate thì không mở visa module để bù tiến độ.

Prompt khởi động đề xuất cho coding agent: “Triển khai Sprint A theo SRS MCAH phiên bản 1.0. Đọc các bất biến về tenant, evidence, revisions và audit trước khi viết code. Dùng synthetic fixtures; không hard-code thông tin chủ tàu hoặc quy tắc pháp lý. Lập migration và hợp đồng API, hoàn thành kiểm thử isolation rồi bàn giao hướng dẫn chạy cùng các quyết định còn mở. Không triển khai phase sau hoặc connector không có credentials.”

Các hạng mục tiếp theo phải viện dẫn requirement và AT tương ứng trong pull request. Definition of Done: tests thích hợp qua, schema và migration được review, không chứa secret/PII mẫu thật, log/metrics và lỗi người dùng đầy đủ, documentation cập nhật. Code review riêng cho authorization, mapping data leakage, rule applicability và background retries.

# 19 Roadmap Phase 1 đến Phase 5

| Phase và kết quả | Phạm vi và cổng chuyển giai đoạn |
| --- | --- |
| Phase 1 Crew Document Automation | Intake, extraction, evidence, review, canonical foundation. Gate: chạy vòng upload đến reviewed profile; đo accuracy, cost và handling time trên gold set |
| Phase 2 Crew Profile and Owner Matrix | Hồ sơ tái sử dụng, vessel verification, hai mapping pilot, export policy, assignment draft và rules dữ liệu. Gate: release gate MVP đạt; đối tác dùng quy trình thực và xác nhận giá trị |
| Phase 3 Compliance and Certificates | Certificate/endorsement/medical/passport, expiry monitoring, rule packs international flag owner agency trong phạm vi chọn. Gate: SME ký duyệt packs, regression và hiệu lực nguồn; không false ready ở bộ test bắt buộc |
| Phase 4 Assignment Visa and Travel Readiness | Itinerary, eligibility cho tuyến/quốc tịch được hỗ trợ, stale reevaluation, human approval và email drafts. Gate: coverage hữu hạn công bố rõ, port/visa specialist kiểm tra, nguồn và trách nhiệm cập nhật được chốt |
| Phase 5 Crew Deployment Management | Deployment workflow, crew change tasks, integrations có quyền, reporting và phối hợp owner/agency. Gate: nhiều tenant vận hành ổn định, quyền chia sẻ rõ và economics hỗ trợ mở rộng |

Không gắn ngày ra mắt khi chưa biết đội ngũ, ngân sách và nguồn dữ liệu. Đầu tư theo cổng: Phase 1 xác nhận khả thi dữ liệu; Phase 2 xác nhận giá trị và khả năng trả tiền; Phase 3–4 xác nhận năng lực quản trị nguồn/quy tắc; Phase 5 mở rộng có kiểm soát. MCP có thể được bổ sung ở bất kỳ phase nào có nhu cầu tích hợp, không phải một phase kinh doanh riêng.

# 20 Quyết định đầu vào và rủi ro cần quản trị

Trước pilot thật, Product Owner cùng domain lead phải chốt hai template được phép dùng, đối tác pilot, loại giấy tờ/ngôn ngữ hỗ trợ, quy ước sea time của từng owner, quyền xử lý dữ liệu và người duyệt. Engineering chốt identity provider, hosting region, provider AI, chi phí và retention. Domain lead quyết định nguồn vessel phù hợp, điều kiện dùng manual evidence và thời hạn hiệu lực verification theo use case.

Rủi ro lớn nhất là chất lượng nguồn khiến review tốn hơn nhập tay; dùng gold set và UX đối chiếu sớm để kiểm chứng. Template quá đa dạng gây dịch vụ tùy biến không giới hạn; giới hạn mapping chuẩn, phí onboarding và versioning. Quy tắc không có chủ sở hữu sẽ nhanh lỗi thời; chưa có SME và lịch review thì không active legal pack. Nguồn registry mất quyền truy cập phải chuyển UNKNOWN và queue thủ công, không âm thầm dùng dữ liệu cũ.

Moat chỉ bền nếu dữ liệu và cấu hình có quyền sử dụng, cập nhật được và làm giảm chi phí xử lý qua thời gian. Không coi dữ liệu crew của khách hàng là tài sản được tự do tái bán. Năng lực tái sử dụng cross-tenant giới hạn ở taxonomy, code và cấu hình tổng quát có quyền; mọi dữ liệu nhận dạng tiếp tục chịu quyền của tenant và chủ thể dữ liệu.